Projektauftrag

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekttitel:** | Bibliotheksverwaltung |
| **Projektart:** | IT-Projekt |
| **Projektleiter/in:** | Thomas Straßhofer |
| **Projektdauer:** | Geplanter Beginn: 16.02.2021  Geplantes Ende: 22.06.2021 |
| **Ausgangssituation / Problembeschreibung:** | Es soll ein Programm erstellt werden, das Bibliotheksbestände (Zeitschriften, Kataloge, Bücher, Sammelwerke, etc.) verwaltet. Außerdem soll es Ausleihen und Rückgaben organisieren können. |
| **Projektgesamtziel:** | Das Ziel ist ein Programm, das die wesentlichen Erfordernisse einer Bibliotheksverwaltung erfüllt. Es soll ansprechend gestaltet werden, um eine einfache und intuitive Bedienung zu ermöglichen. Das Programm soll auch in der Lage sein, statistische Auswertungen durchzuführen und Daten auszudrucken. |
| **Meilensteine:** | |  |  | | --- | --- | | **Meilensteine:** | **Datum:** | | Grundfunktionalität programmiert | 06.04.2021 | | Benutzeroberfläche gestaltet | 04.05.2021 | | Software-Tests durchgeführt | 01.06.2021 | | Korrekturen durchgeführt | 15.06.2021 | | Präsentation der fertigen Software | 22.06.2021 | |
| **Projektorganisation:** | **Team:**   * Emir Bajramovic * Sandor Debnar * Thomas Straßhofer |
| **Projektressourcen:** | |  |  | | --- | --- | | **Ressourcen:** | **Menge:** | | Personal | 3 | | Computer | 3 | |