Projektauftrag

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekttitel:** | Bibliotheksverwaltung |
| **Projektart:** | IT-Projekt |
| **Projektleiter/in:** | Thomas Straßhofer |
| **Projektdauer:** | Geplanter Beginn: 16.02.2021  Geplantes Ende: 22.06.2021 |
| **Ausgangssituation / Problembeschreibung:** | Es soll ein Programm erstellt werden, das Bibliotheksbestände (Zeitschriften, Kataloge, Bücher, Sammelwerke, etc.) verwaltet. Außerdem soll es Ausleihen und Rückgaben organisieren können. |
| **Projektgesamtziel:** | Das Ziel ist ein Programm, das die wesentlichen Erfordernisse einer Bibliotheksverwaltung erfüllt. Es soll ansprechend gestaltet werden, um eine einfache und intuitive Bedienung zu ermöglichen. Statistische Auswertungen sollen ebenfalls möglich sein. |
| **Meilensteine:** | |  |  | | --- | --- | | **Meilensteine:** | **Datum:** | | Grundfunktionalität programmieren | 06.04.2021 | | Benutzeroberfläche gestalten | 04.05.2021 | | Software-Tests durchführen | 01.06.2021 | | Korrekturen vornehmen | 15.06.2021 | | Präsentation der fertigen Software | 22.06.2021 | |
| **Projektorganisation:** | **Team:**   * Thomas Straßhofer * Sandor Debnar * Emir Bajramovic |
| **Projektressourcen:** | |  |  | | --- | --- | | **Ressourcen:** | **Menge:** | | Personal | 3 | | Computer | 3 | |