**Umfeldanalyse**

**Technik**

Steht alle technische, softwareirsche Material zu Verfügung, der Wunsch des Auftraggebers zu ermöglichen.

**Anforderung Änderungen**

Wenn der Auftraggeber ändert sich die Wünsche oder Vorstellungen, die Zeitplan kann nicht so gut eingehalten werden.

**Zeitplan**

Die Fehler und außergewöhnliche Situationen verändern den Zeitplan, die Meilensteine können nicht eingehalten werden.

**Projektmitarbeiter**

Ausfall des Teammitgliedes, Krankenstande, Kündigungen beeindrucken sich negativ das Projekt.

**Testdauer**

Das Programm muss getestet werden und die Fehler müssen behandelt werden. Die Verlängerung der Testphase kann Verspätungen verursachen.